# 5. Wizja Rozwoju Wsi - ustalenie priorytetów rozwojowych, celów i projektów

Głównym celem rozwoju wsi jest rozwój miejscowości i jej mieszkańców poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, atrakcyjnego położenia geograficznego oraz potencjału ludzkiego.

Priorytet I. – Ochrona i wykorzystanie obiektów architektonicznych

Cel. 1 : Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi. Projekty:

  - „Od czegoś trzeba zacząć – żeby nam  na głowę nie kapało” – remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w celu stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego centrum tj, miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców wsi – Remont dachu „

  - „Kontynuujemy remont – Żeby nam nie wiało” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wiejskiego domu kultury

  - „Kontynuujemy remont – Żeby było wizytówką Gminy i Wsi” – remont elewacji budynku  terenu i zagospodarowanie przyległego terenu

  - Przyjemnie będzie się nam leczyć i nie tylko  – remont budynku wiejskiego w którym mają  siedzibę:  - Praktyki lekarskie,

-  Komisariat Policji,

- Biblioteka Publiczna,

- Apteka,

oraz remont budynku po byłym Komisariacie Policji

  - „Było dla ciała a teraz dla ducha” – Prace konserwatorsko – remontowe przy kościele pod wezwaniem  Matki Bożej Pocieszenia. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła.

Cel. 2 Mała architektura i obszary zieleni:

  - „ Żeby było wizytówką gminy”:  Zagospodarowanie terenu wokół zadaszonej wiaty estradowej

Priorytet 2 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej

Cel. 1 Rozszerzenie działalności rekreacyjno – sportowej

2.1 „Żeby nasze dzieci były zdrowe, sprawne i proste” – Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej i Zespołu szkół

2.2. Organizacja placu zabaw dla dzieci

2.3 Zagospodarowanie pierzeji przy drodze krajowej Nr 84

2.4 Zagospodarowanie terenów zielonych przy dworcu PKP

2.5 Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym

Priorytet 3 – Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cel.1 Krzewienie kultury

3.1 Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury,

3.2 Organizowanie imprez promujących i integracyjnych mieszkańców

Priorytet 4 – Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cel. 1 Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej

4.1 Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach lokalnych,

4.2 Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych, oświetlenia oraz przejść i przejazdów przez potoki wiejskie.

4.3 Montaż wiat przystankowych,

4.4 Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy

Priorytet 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców wsi, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

Cel. 1 Rozwój małej przedsiębiorczości

5.1 Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich,

5.2 Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)

Opis projektu realizacyjnego –Planowane kierunki rozwoju

Priorytet 1 – Ochrona i wykorzystanie obiektów architektonicznych

Cel. 1 Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi

Przedmiotem projektu jest  teren wokół wybudowanej wiaty estradowej   oraz Wiejski Dom Kultury w Olszanicy.

Wiejski Dom Ludowy w Olszanicy jest miejscem spotkań społeczności lokalnej,  organizowane są imprezy okolicznościowe i gminne, szkolenia, zebrania, prezentacje – dysponuje 120 miejscami siedzącymi oraz sceną. Ma tu również siedzibę Koło Gospodyń Wiejskich „Olsza”.

Amfiteatr z placem rekreacyjnym jest to miejsce organizacji dużych imprez plenerowych, wystaw, pokazów, turniejów sportowo – rekreacyjnych.

Działki „gminne” zajmują łączną powierzchnię 0,90 ha i obejmują:

- Działka nr 914 o pow. 0,15 ha - zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej

- Działka nr  1132 o  pow. 0,1728 ha  – zabudowana wiatą estradową zadaszoną o wym 16,50 x 13 m,

- Sąsiadująca działka o nr 1134  o pow. 0,57 ha – niezabudowana, przeznaczona do zagospodarowania.

W chwili obecnej budynek Wiejskiego Domu Kultury w Olszanicy wymaga przeprowadzenia robót remontowych podnoszących standard obiektu.

Budynek świetlicy wybudowany w latach 60 – tych spełniał zawsze ważną rolę w życiu kulturalnym wsi, jest jedynym miejscem spotkań grup zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich,  szkoleń, zebrań i prezentacji dorobku ludowych artystów miejscowych.

Przedzielony drogą krajową Nr 84 relacji Sanok – Krościenko- Granica Państwa  sąsiadujący teren zabudowany  zadaszoną wiatą estradową  o wym. 16 x 13,5 m. Graniczący z tą działką teren niezabudowany przeznaczony do zagospodarowania w celu zwiększenia  atrakcyjności centrum wsi oraz lepszego wykorzystania już istniejącej infrastruktury. Graniczące z tym terenem 2 potoki o nazwie „Wańkówka” i „Olszanka” o dnie żwirowym pięknie wkomponowane w architekturę krajobrazu stwarzają świetne możliwości   wykorzystania tego terenu pod miejsca wypoczynku i rekreacji. Stworzenie pełnego uroku miejsca na wsi będzie ważnym elementem w rozwoju wsi.

Projekt przedstawia sposób zagospodarowania terenu w centrum wsi.

W układzie przestrzennym ww terenu  wyróżnić należy trzy części:

- Część  zabudowana świetlicą wiejską znajdującą się po lewej stronie drogi krajowej  spełniająca  funkcję wiejskiego ośrodka kultury

- Część zabudowana  wiatą estradową po przeciwległej stronie drogi ma charakter kulturalno – rekreacyjny.

- Pasy zieleni

Działania projektowe sprowadzają się do uporządkowania terenu , starannego odchwaszczenia terenu i założenia trawników, poprowadzenia układu ścieżek spacerowych (przewiduje się nawierzchnie żwirowe i z kostki brukowej) i dokonania nasadzeń. Zaprojektowano nasadzenia drzew  i krzewów z uwzględnieniem gatunków szczególnie ozdobnych i jednocześnie odpornych na trudne warunki siedliskowe. Kompozycja stworzy w przyszłości bardzo atrakcyjne miejsca w dotychczas zaniedbanej części terenu . W celu  stworzenia odpowiedniego standardu wypoczynku konieczna jest budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych (o nawierzchni naturalnej) oraz właściwego wyposażenia placu. Na tym  terenie  wzdłuż alejek i w miejscach szczególnie atrakcyjnych proponuje się ustawienie  ławek parkowych. Niezbędne jest również właściwe oświetlenie terenu. Ustawienie lamp parkowych lampy wzdłuż alei wjazdowej nada właściwą oprawę. Stworzenie placu zabaw dla  dzieci umożliwi im pełniejsze spędzanie wolnego czasu a także zapewni im lepszy rozwój psychoruchowy. W miejscu przyległym do potoku „Olszanka” wykonanie boiska do piłki plażowej. W Olszanicy nie ma ani jednego miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzenie remontu w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszanicy jest palącym problemem od lat. Przebudowa dachu na budynku, który już grozi katastrofą budowlaną wraz ze zmianą pokrycia, wymienione okna oraz wykonanie elewacji nada mu nowoczesny wygląd. Przebiegająca w sąsiedztwie droga krajowa prowadząca w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą, umożliwi pokazanie że rozwój wsi Olszanica po wejściu do Unii Europejskiej jest widoczny. Znikanie archaicznych i zaniedbanych budowli zmieni wizerunek wsi. Rozwój placówek publicznych zacznie przynosić korzyści w samym postrzeganiu tej małej miejscowości będącej na drodze również w Bieszczady.

Kosztorysy szacunkowe poszczególnych przedsięwzięć

1. „Od czegoś trzeba zacząć – żeby nam  na głowę nie kapało” – remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w celu stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego centrum tj, miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców wsi – Remont dachu „

Prace polegać będą na:

- wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji dachu

- docieplenie stropu w celu wyeliminowania strat ciepła,

- instalacja odgromowa budynku

2. „Kontynuujemy remont – Żeby nam nie wiało” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wiejskiego domu kultury

3.„Kontynuujemy remont – Żeby było wizytówką Gminy i Wsi” – remont elewacji budynku  i zagospodarowanie terenu wokół budynku

Szacunkowy koszt remontu wyniesie: 500 000 zł

4. Przyjemnie będzie się nam leczyć i nie tylko  – remont budynku wiejskiego w którym mają  siedzibę:  - Praktyki lekarskie, -  Komisariat Policji,- Biblioteka Publiczna,- Apteka, polegać będzie na :

- przebudowa dachu

- malowanie wewnętrzne,

- docieplenie elewacji

- wymiana kotła c.o

- wymiana stolarki

Koszt szacunkowy wyniesie 400 000 zł.

5. „Było dla ciała a teraz dla ducha” – Prace konserwatorsko – remontowe przy kościele pod wezwaniem  Matki Bożej Pocieszenia. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła.

- Remont polichromii,

- Zagospodarowanie terenu wokół kościoła,

- Iluminacja kościoła,

Szacunkowy koszt 200 000 zł.

6. „ Żeby było wizytówką gminy  i miejscem relaksu ”:

Zagospodarowanie terenu wokół zadaszonej wiaty estradowej 	 i terenie przyległym do potoku „Olszanka”.

Zakres prac:

- Boisko do gry w piłkę plażową,

- Plac zabaw,

- alejki, ławeczki,

- tereny zieleni,

- utwardzenie placu przed estradą,

- oświetlenie stylowe alejek,

Szacunkowy koszt – 200 000,00 zł

Priorytet 2 - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej

- „Żeby nasze dzieci były zdrowe, sprawne i proste” – Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej i Zespołu szkół

Zakres prac:

- boisko trawiaste przy szkole,

- ogrodzenie obiektu szkoły,

- urządzenie placu zabaw,

Szacunkowy koszt – 50.000,00 zł

- Zagospodarowanie pierzeji przy drodze krajowej Nr 84

Szacunkowy koszt – 150 000 zł

- Zagospodarowanie terenów zielonych przy dworcu PKP

Szacunkowy koszt – 150 000 zł

- Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym

Szacunkowy koszt – 300 000 zł

Priorytet 3 – Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

- Wspieranie imprez i inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury

Szacunkowy koszt – 3 000 zł

- Organizowanie  imprez promujących i integracyjnych mieszkańców

Szacunkowy koszt -3000 zł

- Ocalić od zapomnienia - Wydzielenie miejsca i usytuowanie punktu na promocję produktów lokalnych – 5000 zł

Priorytet 4 – Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

- Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach głównych i lokalnych

Szacunkowy koszt – 600 000 zł

- Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych ( chodniki), oświetlenia , przejść i przejazdów przez potoki

Szacunkowy koszt – 300 000 zł

- Budowa zatoczek przystankowych i montaż wiat

Koszt szacunkowy – 60 000 zł,

- Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy

Szacunkowy koszt – 100 000 zł

Priorytet 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców wsi, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi.

1. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich,

Szacunkowy koszt – 6 000 zł,

- Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich)

Szacunkowy koszt – 5 000 zł

Harmonogram realizacji projektu:

| Priorytet | Cel | Projekt | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrona i wykorzystanie obiektów architektonicznych | Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi | remont wiejskiego domu Kultury w celu stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego centrum tj. miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców wsi – remont dachu | 2009 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury | 2009 |
|  |  | Remont elewacji budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku | 2009 – 2010 |
|  |  | Remont budynku wiejskiego | 2010-2012 |
|  |  | Prace konserwatorsko – remontowe przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia . Zagospodarowanie terenu wokół kościoła | 2010-2012 |
|  | Mała architektura i obszary zieleni | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty estradowej | 2009 |
| Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno - usługowej, kulturalnej i turystycznej | Rozszerzenie działalności rekreacyjno sportowej | Zagospodarowanie terenu wokół Sali sportowej i Zespołu szkół | 2010 -2011 |
|  |  | Organizacja placu zabaw | 2010 |
|  |  | Zagospodarowanie pierzeji przy drodze krajowej Nr 84 | 2012 |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zielonych przy dworcu PKP | 2011 |
|  |  | Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym |  |
| Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych | Krzewienie kultury | Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury | 2008-2013 |
|  |  | Organizowanie imprez promujących i integracyjnych mieszkańców | 2008-2013 |
|  |  | Wydzielenie miejsca i usytuowanie punktu na promocję produktów lokalnych | 2008-2013 |
| Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej | Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej | Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach lokalnych | 2008-2013 |
|  |  | Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych, oświetlenia oraz przejść i przejazdów przez potoki wiejskie | 2008-2013 |
|  |  | Montaż wiat przystankowych | 2009-2010 |
|  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 2009 -2010 |
| Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców wsi, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi | Rozwój małej przedsiębiorczości | Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich | 2008-2013 |
|  |  | Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz uczestników (liderów wsi) | 2008 -2013 |

# Szacunkowy koszt, źródła finansowania i termin realizacji zadań / projektów

| Zadanie /projekt | Szacunkowy koszt | Źródła finansowania – Udział środków własnych (ok. 25% Udział środków pomocowych (ok. 75%) | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Remont Wiejskiego Domu Kultury | 500 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2009 - 2010 |
| 2. Remont Domu Wiejskiego | 400 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2010 - 2012 |
| 3. Prace konserwatorsko – remontowe przy kościele po wezwaniem MBP | 200 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2010 - 2012 |
| 4. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty estradowej | 200 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2009 |
| 5. Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej i Zespołu szkół i organizacja placu zabaw | 50 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2010 - 2011 |
| 6. Zagospodarowanie pierzeji przy drodze Nr 84 | 150 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2012 |
| 7. Zagospodarowanie terenów zielonych przy dworcu PKP | 150 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2011 |
| 8. Wspieranie inicjatyw i imprez promujących lokalną kulturę i twórców kultury | 3 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008 -2013 |
| 9. Organizowanie imprez promujących i integrujących mieszkańców | 3 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008 - 2013 |
| 10. Wydzielenie miejsca i usytuowanie punktu na promocję produktu lokalnego | 5 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008 2013 |
| 11. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach głównych i lokalnych | 600 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008 -2013 |
| 12. Budowa zatoczek przystankowych i montaż wiat przystankowych | 60 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2009 - 2010 |
| 13. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2009 -2010 |
| 14. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich | 6 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| 15. Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich) | 5 000 zł | Budżet gminy, fundusze Unii Europejskiej | 2008 -2013 |

# Monitorowanie, ocena, komunikacja społeczna planu

Plan realizacyjny będzie we współpracy Rady Sołeckiej z Wójtem Gminy . Plan jest dokumentem, który podlegać będzie modyfikacjom, wprowadzone mogą być dodatkowe zadania uznane za ważne dla mieszkańców, inne mogą być z niego usuwane. Decydujący wpływ na jego realizację będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł innych niż budżet gminy. Fakt ten może determinować kolejność i zakres realizowanych zadań. Zmiany w Planie wprowadzone mogą być w sposób analogiczny do jego przyjęcia.

Plan uzupełniany będzie o szczegółowe karty zadań obejmujące dokładne dane o przedsięwzięciu takie jak: ilość i rodzaj niezbędnych materiałów, technologie i roboty niezbędne do wykonania szczegółowy opis przedsięwzięcia ( cele, uzasadnienie ,opis realizacji ), harmonogram rzeczowo finansowy. Do opracowania takiej karty służyć będzie dokumentacja techniczno – kosztorysowa dla przedsięwzięć infrastrukturalnych i opis projektu w przypadku innych przedsięwzięć.

Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości lokalnej społeczności. Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne  i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni. Nie należy dopuszczać do sytuacji, 
w których o planowanych zamierzeniach dowiadują się oni z innych źródeł np. od sąsiadów. W takim przypadku możliwe jest zajęcie postawy negatywnej w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie, wydłuża to, a nawet czasem  uniemożliwia realizację planowanych celów.

Edukacja i informacja są ze sobą ściśle związane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji.